|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: Cardoso Gonzalez Victor Alberto | | |  |  |  |  |  | Grupo: 7ITI2 |  |  |  |
| Equipo: Crazy Nails | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Semana 6** | | **Semana 7** | | **Semana 8** | | **Semana 9** | | **Semana 10** | |
| **Historia** | **Pts T.** | **op** | **reales** | **op** | **reales** | **op** | **reales** | **op** | **reales** | **op** | **reales** |
| Identificación de requerimientos | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de casos de uso | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de diagramas de casos de uso | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casos de uso (especificaciones) | 12 | 2 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Creación de diagramas de colaboración | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Creación de diagramas de secuencia | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Creación de diagramas de actividades | 12 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| Creación de diagrama de estado | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Creación de diagrama de clases | 24 |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |
| Diseño de la base de datos | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |