|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: Cardoso Gonzalez Victor Alberto | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo: Crazy Nails | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Semana 11** | | **Semana 12** | | **Semana 13** | | **Semana 14** | | **Semana 15** | |
| **Historia** | **Pts T.** | **op** | **reales** | **op** | **reales** | **op** | **reales** | **op** | **reales** | **op** | **reales** |
| Creación de la base de datos | 12 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de prototipos | 24 |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Elección del mejor prototipo | 12 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |
| Diseño de página principal e interfaces | 120 |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Grupo: 7ITI2 |
|  |